## Slide 1
Clase 061 — CRISP-DM como framework metodológico
Parte: 1 — Machine Learning Clásico · Fuente: CRISP-DM 1.0 spec + Géron cap. 2. Duración estimada: 50 min.
Que el alumno entienda CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) como esqueleto metodológico para todo proyecto de ML/DS — sus 6 fases, su naturaleza iterativa (no en cascada), y cuándo conviene complementarlo o reemplazarlo por TDSP de Microsoft o por el "ML lifecycle moderno" con MLOps. La idea es dejar de improvisar el orden del trabajo y tener un mapa al que volver cuando un proyecto se trabe.
Al cierre: Enumerar y explicar las 6 fases de CRISP-DM y los entregables típicos de cada una.

## Slide 2
🎯 Objetivo · 📚 Resultados
Parte: 1 — Machine Learning Clásico · Fuente: CRISP-DM 1.0 spec + Géron cap. 2. Duración estimada: 50 min.
Objetivo
• Que el alumno entienda CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) como esqueleto metodológico para todo proyecto de ML/DS — sus 6 fases, su naturaleza iterativa (no en cascada), y cuándo conviene complementarlo o reemplazarlo por TDSP de Microsoft o por el "ML lifecycle moderno" con MLOps. La idea es dejar de improvisar el orden del trabajo y tener un mapa al que volver cuando un proyecto se trabe.
Resultados de aprendizaje
• Enumerar y explicar las 6 fases de CRISP-DM y los entregables típicos de cada una.
• Identificar la fase actual de un proyecto real y la próxima transición esperada.
• Definir business success criteria antes de tocar datos, distinguiéndolos de métricas técnicas (accuracy, RMSE).
• Reconocer iteraciones legítimas (volver de Evaluation a Business Understanding) vs. retrabajo por mala planificación.
• Comparar CRISP-DM con TDSP y el ML lifecycle moderno y elegir según contexto (PoC, equipo chico, producción seria, MLOps).

## Slide 3
🗺️ Temas
Recorrido de la sesión.
• Business Understanding
• Data Understanding
• Data Preparation
• Modeling
• Evaluation
• Deployment
• Iteración + comparación TDSP / ML lifecycle

## Slide 4
📖 Definiciones clave
Conceptos a fijar antes de la práctica.
• Business Understanding: Fase 1.
• Data Understanding: Fase 2.
• Data Preparation: Fase 3.
• Modeling: Fase 4.
• Evaluation: Fase 5.
• Deployment: Fase 6.

## Slide 5
💻 Código de muestra
Primer bloque ejecutable del notebook.
# Imports y configuración inicial

## Slide 6
🧪 Ejercicios · 📝 Homework
Práctica guiada + entrega.
Ejercicios
• Identificar la fase.
• Business success criteria.
• Aplicar las 6 fases a un caso real.
• Comparar frameworks.
• Detectar iteración legítima vs retrabajo.
Homework verificable
• Documento Markdown (1–2 páginas) tomando un proyecto propio (real o sintético) y desarrollando las 6 fases de CRISP-DM con: (a) objetivo de negocio en una frase; (b) 2 business success criteria cuantificables; (c) descripción mínima de datos disponibles; (d) plan de data prep en bullets; (e) 2 algoritmos candidatos justificados; (f) cómo se evaluará contra los criterios de (b); (g) cómo se desplegaría y monitorearía.

## Slide 7
🔗 Referencias
Bibliografía y docs oficiales.
• CRISP-DM 1.0 step-by-step data mining guide (Wirth & Hipp, 2000)
• Géron, cap. 2 End-to-End Machine Learning Project.
• Microsoft Team Data Science Process (TDSP)
• Google ML Lifecycle / MLOps levels

## Slide 8
Siguiente paso →
Cierre de la clase.
Clase 062 — Clasificación binaria con MNIST